附件

兴安县2023年十项民生实事责任分工一览表

| 序号 | 民生实事内容 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 促进脱贫人口务工增收，全年务工规模达7500人以上。 | 县乡村振兴局 | 县直各有关单位 各乡镇 | 12月31日前 |
|  |  | 完成脱贫人口小额信贷8000万元以上。 |  |  |  |
| 二 | 加强农村生态环境整治 | 完成界首镇镇级垃圾中转站改造升级、严关镇镇级垃圾中转站新建及垃圾转运设施采购工作。 | 县城市管理监督局 | 县直各有关单位 界首镇、严关镇 |  |
|  |  | 推进农村厕所革命，完成农村厕所改造1500座以上。 | 县农业农村局 | 各乡镇 |  |
| 三 | 夯实农业产业发展基础 | 确保粮食播种面积47.87万亩以上。 | 县农业农村局 | 各乡镇 |  |
|  |  | 建设高标准农田1万亩以上。 |  | 各乡镇 |  |
|  |  | 新种油茶造林1万亩以上。 | 县林业局 | 各乡镇 |  |
| 四 | 完善交通基础设施建设 | 完成华江旅游公路（一期）项目建设，启动二期项目建设。 | 县交通运输局 | 县直各有关单位 严关镇 华江瑶族乡 |  |
|  |  | 完成湘江三桥主体工程量的80%。 | 县住房城乡建设局 | 县直各有关单位 兴安镇、湘漓镇 |  |
|  |  | 完成东、南绕城公路及湘江二桥项目可研报告编制、初步设计批复等前期工作。 | 县交通运输局 | 县直各有关单位 兴安镇、湘漓镇 |  |
| 四 | 完善交通基础设施建设 | 完成省道S501漠川至白石段项目建设，启动白石至高尚至灵田段项目建设。 | 县交通运输局 | 县直各有关单位 高尚镇、漠川乡 白石乡 | 12月31日前 |
|  |  | 完成兴安镇东界村委卷栗山、溶江镇龙源村委东田桥等一批水毁道路和桥梁的修复、重建工作。 |  | 县直各有关单位 各有关乡镇 |  |
| 五 | 补齐镇村供水设施短板 | 新建和改造提升界首、溶江、高尚、严关、华江5个乡镇自来水厂。 | 县鑫泰城投公司 | 县直各有关单位 各有关乡镇 |  |
|  |  | 完成11个农村供水保障工程项目建设。 | 县水利局 | 县直各有关单位 各有关乡镇 |  |
| 六 | 实施城区亮化美化工程 | 更换中心广场周边区域的景观灯、投光灯等，并增设互动投影设施。 | 县城市管理监督局 | 县直各有关单位 |  |
|  |  | 完成兴桂路、三台路、国道322线（严关镇政府至留园段）道路照明设施改造。 |  |  |  |
| 七 | 推进教育基础设施建设 | 力争完成县二中教学楼及学生宿舍楼，县三中教学综合楼及学生宿舍楼、运动场，县一小综合楼，县四小、县五小、县一幼教学综合楼，县特殊教育学校、县五幼及兴安镇中心幼儿园等17个项目。 | 县教育局 | 县直各有关单位各个有关乡镇 |  |
|  |  | 加快推进湘漓镇初级中学扩容改造为县四中。 |  | 湘漓镇 |  |
| 八 | 提高医疗卫生服务水平 | 完成县中医医院迁建（一期）工程、县疾控中心业务综合楼项目建设。 | 县卫生健康局 | 县直各有关单位 |  |
|  |  | 启动县医院整体搬迁项目。 |  | 县直各有关单位 |  |
| 九 | 提升文旅融合发展形象 | 完成灵渠核心景区、水街改造提升及讲古堂、四贤祠、临源阁室内展陈，推进灵渠幻城乐园项目建设，启动南陡村业态改造提升、灵渠古桥修缮、灵渠（南渠南陡至大湾陡段）加固保护工程。 | 灵渠文旅投公司 | 县直各有关单位 兴安镇、严关镇 | 12月31日前 |
|  |  | 持续推进“华江九寨”项目，完成凤凰寨、潘家寨建设。 | 县文广体旅局 | 华江瑶族乡 |  |
|  |  | 完成华江瑶族乡桐子坪休闲步道、溶江镇灵渠观光步道（莲塘至一甲段）建设。 |  | 溶江镇 华江瑶族乡 |  |
| 十 | 促进民生保障工程建设 | 加快推进上桂峡水库扩容工程项目建设。 | 县水利局 | 县直各有关单位 高尚镇、白石乡 |  |
|  |  | 完成红色体育公园（一期）项目建设。 | 县发展改革局 | 县直各有关单位 |  |
|  |  | 完成县文化馆项目建设。 | 县文广体旅局 | 县直各有关单位 |  |
|  |  | 完成灵渠水厂厂区及配套管网项目建设。 | 县住房城乡建设局 | 县直各有关单位 |  |
|  |  | 完成天然气长输管网接收门站项目建设，接通309工业园区及县城供气管道。 | 县城市管理监督局 | 县直各有关单位 各有关乡镇 |  |
|  |  | 完成县老年福利中心（一期）项目建设。 | 县民政局 | 县直各有关单位 兴安镇 |  |
|  |  | 加快推进城市公益性公墓及聚福园生态陵园、桂北净园两个经营性公墓项目建设。 |  | 县直各有关单位 界首镇、崔家乡 |  |